Acta de Constitución del Proyecto

1.Título del Proyecto

Gestión de Turnos para Clubes de Pádel

# 2.Justificación / Propósito

El proyecto surge ante la necesidad de los clubes de pádel de contar con un sistema eficiente y moderno que facilite la gestión de turnos. Actualmente, la reserva de canchas suele realizarse mediante mensajes o llamadas, generando demoras, confusiones y, en algunos casos, sobreventa de turnos en el mismo horario. La propuesta busca automatizar y optimizar este proceso, permitiendo que los clientes puedan visualizar los horarios disponibles, seleccionar el turno deseado, confirmar y gestionar su reserva de forma simple y rápida, sin depender del personal del club.

# 3.Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar los turnos de las canchas de pádel de manera ágil, visual e intuitiva, tanto para los usuarios como para los administradores del club.

# 4.Objetivos Específicos

- Facilitar al cliente la reserva de turnos mediante una interfaz web amigable.

- Evitar conflictos por sobreventa o duplicación de horarios.

- Permitir al administrador visualizar, filtrar, modificar o eliminar turnos.

- Incorporar una vista de calendario y representación visual de las canchas.

- Integrar un mapa interactivo con la ubicación del club.

# 5.Alcance Preliminar

Incluye:

- Desarrollo de una página web funcional para la gestión de turnos.

- Interfaz de usuario para clientes con visualización de disponibilidad semanal.

- Panel administrativo (dashboard) para control de reservas.

- Integración con Google Maps.

- Registro de datos básicos del cliente.

Queda fuera de alcance:

- Desarrollo de app móvil nativa.

- Integración con sistemas de pago en línea.

- Módulos de registro o autenticación de usuarios.

# 6.Descripción General del Proyecto

El sistema permitirá al usuario seleccionar fecha (hasta una semana de anticipación), visualizar horarios disponibles, elegir cantidad de horas, seleccionar cancha, completar un formulario con sus datos y consultar un mapa con la ubicación del club. El panel administrativo permitirá listar, filtrar, modificar o eliminar turnos y habilitar/deshabilitar horarios manualmente.

# 7.Entregables Principales

- Página web completamente funcional.

- Manual de usuario.

- Video demostrativo del funcionamiento del sistema.

8.Roles y Responsabilidades

Developers: Martina Villagra y Facundo Santillán.

# 9.Cronograma Preliminar

- Sprint 1: 14/10/2025 ‒ 21/10/2025

- Sprint 2 21/10/2025 ‒ 28/10/2025

- Sprint 3: 28/10/2025 ‒ 04/11/2025

- Sprint 4: 04/11/2025 ‒ 11/11/2025

# 10.Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso si permite gestionar reservas sin conflictos de horarios, ofrece una interfaz clara y cumple con los entregables en tiempo y forma.

# 11.Riesgos Iniciales

- Limitaciones de tiempo.

- Dificultades técnicas en la integración del calendario o mapa.

- Problemas de compatibilidad en distintos navegadores.

# 12.Aprobación

Responsable / Docente Coordinador: ____________________________

Firma alumno:___________________________

Firma alumno: __________________________

Fecha: ____________________________